## Sprint 1 — Carga de productos e inventario base

### Objetivo del Sprint

Construir la base funcional inicial del MVP de FoodSense, permitiendo que el usuario pueda registrar productos, visualizarlos en el inventario y realizar acciones básicas sobre los productos cargados.

## Épicas involucradas

| Épica | Descripción |
| --- | --- |
| [EC-02] Carga de productos | Agrupa las historias relacionadas con la incorporación de productos al sistema. |
| [EC-03] Panel de inventario | Agrupa las historias relacionadas con la visualización y gestión del inventario. |

## Historias de Usuario comprometidas

| Historia de Usuario | Épica asociada | Responsable principal | Apoyo | Rol sugerido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-04: Escanear código de barras | [EC-02] Carga de productos | Nicolas Peñaloza | Augusto Peralta | Backend / Integración |
| US-05: Cargar producto manualmente | [EC-02] Carga de productos | Augusto Peralta | Nicolas Peñaloza | Backend / Fullstack |
| US-06: Sugerir fecha por categoría | [EC-02] Carga de productos | Nicolas Diaz | Laura Montaño | Backend / UX |
| US-07: Ver inventario ordenado por urgencia | [EC-03] Panel de inventario | Mateo Cucurullo Larrosa | Laura Montaño | Frontend / UX |
| US-08: Filtrar inventario por categoría | [EC-03] Panel de inventario | Tomas Luraschi | Mateo Cucurullo Larrosa | Frontend |
| US-09: Marcar producto como consumido | [EC-03] Panel de inventario | Nicolas Damm | Gabriel Harburguer | Backend / QA |
| US-10: Eliminar producto del inventario | [EC-03] Panel de inventario | Ariel Silvestre | Nicolas Damm | Frontend / QA |

## QA y validación

| Tarea | Responsable principal | Apoyo | Rol sugerido |
| --- | --- | --- | --- |
| QA funcional Sprint 1 | Gabriel Harburguer | Ariel Silvestre | QA |
| Validación de flujos principales | Gabriel Harburguer | Lautaro Cavallo | QA / Líder de Proyecto |

## Seguimiento y coordinación

| Tarea | Responsable principal | Apoyo | Rol sugerido |
| --- | --- | --- | --- |
| Seguimiento general del Sprint 1 | Lautaro Cavallo | Gabriel Harburguer | Líder de Proyecto / QA |
| Preparación de Review Sprint 1 | Lautaro Cavallo | Equipo completo | Líder de Proyecto |

## Entregable esperado

Para la Review del Sprint 1 se espera mostrar una demo donde el usuario pueda:

- escanear un código de barras;

- cargar un producto manualmente;

- recibir una sugerencia de fecha según categoría;

- visualizar el inventario;

- ordenar productos por urgencia;

- filtrar productos por categoría;

- marcar productos como consumidos;

- eliminar productos del inventario.

## Criterio de cierre del Sprint

El Sprint 1 se considera completado si:

- Las US-04, US-05, US-06, US-07, US-08, US-09 y US-10 están desarrolladas o demostrables.

- Las historias están asociadas a sus épicas correspondientes.

- Cada historia tiene responsable asignado.

- QA validó los flujos principales.

- El equipo puede mostrar una demo funcional en la Review.